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NOTICE
Utilisation du cahier

1. Un prompt = une session = un commit. Ne pas enchaîner plusieurs prompts dans la même session.
1. Les prompts sont indépendants et peuvent être copiés-collés tels quels dans Claude Code. Chaque prompt suppose que les précédents ont été exécutés.
1. Référer à CLAUDE.md et à la spécification. Les prompts ne répètent pas les règles générales du projet.
1. Vérifier manuellement avant le commit. Lancer les migrations, ouvrir la base, tester la route, visualiser le rendu.
1. Mettre à jour ETAT_AVANCEMENT.md après chaque prompt terminé.
PHASE
0  Bootstrap
Préparation du projet et de la base — 3 prompts
	P0.1    Structure de dossiers et commande health

	Objectif : préparer l'ossature du projet avant les migrations.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer les dossiers suivants sous app/ :
   - app/Services/Cmu/
   - app/Livewire/Cmu/Enrolement/
   - app/Livewire/Cmu/Validation/
   - app/Livewire/Cmu/PriseEnCharge/
   - app/Livewire/Cmu/Facturation/
   - app/Livewire/Cmu/Nomenclature/
   - app/Livewire/Cmu/Supervision/
   - app/Models/Cmu/
   - app/Enums/Cmu/
   - app/Policies/Cmu/
 
2. Créer la commande artisan CmuHealthCheck dans app/Console/Commands/
   - Signature : cmu:health
   - Vérifie les 4 connexions : pgsql, pgsql_santepro, pgsql_rngps, pgsql_laboratoire
   - Affiche un tableau avec nom de connexion, base cible, état (OK / ERREUR)
   - Retourne exit code 0 si tout OK, 1 sinon
   - Sortie en français avec couleurs (vert OK, rouge ERREUR)
 
3. Créer le dossier specification/ à la racine s'il n'existe pas.
 
4. Tester : php artisan cmu:health doit afficher au moins la connexion pgsql en OK.
 
Message de commit : chore(bootstrap): initialiser structure CMU et health check



	P0.2    Configuration multi-base et enums socle

	Objectif : formaliser les énumérations métier partagées par tout le projet.
 
Actions à réaliser :
 
1. Dans config/database.php, vérifier que les 4 connexions PostgreSQL sont présentes (pgsql, pgsql_santepro, pgsql_rngps, pgsql_laboratoire). Si absentes, les ajouter avec les variables d'environnement DB_SANTEPRO_*, DB_RNGPS_*, DB_LAB_*.
 
2. Mettre à jour .env.example avec toutes les variables multi-base commentées en français.
 
3. Créer les enums PHP suivants dans app/Enums/Cmu/ :
 
   - Regime.php : RGB, RAM
   - StatutDossier.php : BROUILLON, SOUMIS, REJETE, VALIDE, EN_ATTENTE_ACTIVATION, ACTIF, ACTIF_EN_RETARD, SUSPENDU, CLOTURE, BROUILLON_RAM, ENQUETE_EN_COURS, COMMISSION_INTERMIN, RAM_ACTIF, RAM_A_REEVALUER, RAM_REJETE
   - TypeEtablissement.php : CHU, HR, HP, CMC, CS, PS, CL_PRIV, CAB_PRIV, DISP
   - StatutEtablissement.php : ACTIF, EN_COURS_CONVENTIONNEMENT, SUSPENDU, INACTIF
   - CodeProfilCotisant.php : ARTCOM, TRANSP, SALPME, AGRIC, ETUD, RETRAITE
   - CategorieActe.php : CONS, BIO, IMG, EXP, SOI, PHA
   - StatutPec.php : BROUILLON, VALIDEE, ANNULEE
   - StatutRemboursement.php : EN_COURS_DE_FINALISATION, SOUMIS_CAISSE, RETOURNE_POUR_COMPLEMENT, APPROUVE, APPROUVE_PARTIELLEMENT, REJETE, EN_ATTENTE_PAIEMENT, PAYE
   - Operateur.php : MTN, ORANGE
 
Chaque enum doit avoir une méthode statique libelle() qui retourne le texte français affichable, et une méthode values() qui retourne toutes les valeurs.
 
Message de commit : feat(enums): ajouter enumerations metier CMU



	P0.3    Helpers de formatage GNF et dates françaises

	Objectif : centraliser les helpers de présentation utilisés partout.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer app/Support/FormatGuinee.php avec les méthodes statiques suivantes :
   - gnf(int|float $montant) : retourne une chaîne type "637 250 GNF" (espaces insécables pour milliers, pas de décimales)
   - gnfCourt(int|float $montant) : retourne "637 K" pour 637 250, "2,1 M" pour 2 140 000, "1,2 Mrd" pour 1 200 000 000
   - dateFr(\Carbon\Carbon|\DateTime|string $date) : retourne "21/04/2026"
   - dateTimeFr : retourne "21/04/2026 · 15:42"
   - dateLongueFr : retourne "mardi 21 avril 2026"
   - periodeMois(string $periode) : accepte "2026-04" et retourne "avril 2026"
   - ius(string $ius) : formate "000120260000047" en "0001 · 2026 · 0000047"
 
2. Créer la Facade App\Support\Fg dans app/Support/Fg.php (utilise FormatGuinee en interne).
 
3. Enregistrer la Facade dans config/app.php (alias Fg).
 
4. Écrire des tests unitaires simples dans tests/Unit/FormatGuineeTest.php couvrant chaque méthode.
 
Lancer les tests : php artisan test --filter=FormatGuinee
 
Message de commit : feat(support): ajouter helpers formatage GNF et dates



	P0.4    Charte graphique CMU — tokens Tailwind et layouts de base

	Objectif : configurer l'identité visuelle CMU dans Tailwind et produire les layouts Blade de base, strictement fidèles aux maquettes HTML produites en phase de démo ministérielle.
 
IMPORTANT : les maquettes HTML de référence se trouvent dans maquettes/ à la racine du projet (cmu-login.html, cmu-dashboard-agent.html, cmu-enrolement.html, cmu-validation.html, cmu-prise-en-charge.html, cmu-carte.html, cmu-dashboard-hopital.html, cmu-nomenclature.html, cmu-supervision-nationale.html). TOUTE implémentation UI ultérieure devra strictement reproduire leur identité visuelle. Ne pas dévier.
 
Actions à réaliser :
 
1. Dans tailwind.config.js, remplacer la section theme.extend par :
 
   theme: {
     extend: {
       colors: {
         'cmu-green': {
           50:  '#F3F7F4',
           100: '#E8F0EA',
           200: '#A8D0B5',
           300: '#8EC39F',
           400: '#5BA474',
           500: '#2E8B57',
           600: '#267348',
           700: '#1A5D3A',
           800: '#0F4A2E',
           900: '#0A3622',
         },
         'cmu-gold': {
           50:  '#FEFBF0',
           100: '#FDF6E3',
           200: '#F2DFA4',
           400: '#D4A017',
           500: '#C9A227',
           600: '#B8860B',
           700: '#8B6508',
         },
         'cmu-red': {
           100: '#FCE8EA',
           600: '#BE1622',
           700: '#8B1520',
         },
         'cmu-flag-yellow': '#FCD116',
         'cmu-ink': '#2D332F',
         'cmu-charcoal': '#1A1F1C',
       },
       fontFamily: {
         'display': ['Playfair Display', 'Georgia', 'serif'],
         'body': ['Manrope', 'system-ui', 'sans-serif'],
         'mono': ['SF Mono', 'Consolas', 'Menlo', 'monospace'],
       },
       boxShadow: {
         'cmu-card': '0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.04), 0 4px 12px rgba(26, 93, 58, 0.06)',
         'cmu-raised': '0 4px 14px rgba(26, 93, 58, 0.18)',
         'cmu-gold': '0 4px 14px rgba(212, 160, 23, 0.28)',
       },
       borderRadius: {
         'cmu': '10px',
         'cmu-lg': '14px',
         'cmu-xl': '20px',
       },
       backgroundImage: {
         'cmu-pattern': 'radial-gradient(circle at 1px 1px, rgba(184, 134, 11, 0.1) 1px, transparent 0)',
       }
     }
   }
 
2. Créer resources/css/app.css avec :
   @tailwind base;
   @tailwind components;
   @tailwind utilities;
   
   @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,400;0,500;0,600;0,700;1,400&family=Manrope:wght@300;400;500;600;700;800&display=swap');
   
   body { font-family: theme('fontFamily.body'); color: theme('colors.cmu-charcoal'); }
   
   @layer components {
     .cmu-flag-edge { @apply fixed top-0 bottom-0 left-0 w-[6px] flex flex-col z-[200] pointer-events-none; }
     .cmu-flag-edge span { @apply flex-1; }
     .cmu-flag-edge .red { @apply bg-cmu-red-600; }
     .cmu-flag-edge .yellow { background-color: #FCD116; }
     .cmu-flag-edge .green { @apply bg-cmu-green-600; }
     
     .cmu-btn-primary { @apply px-4 py-2.5 rounded-cmu bg-cmu-green-800 text-white font-semibold text-sm hover:bg-cmu-green-700 hover:-translate-y-px hover:shadow-cmu-raised transition-all; }
     .cmu-btn-ghost { @apply px-4 py-2.5 rounded-cmu bg-white text-gray-700 border border-gray-300 font-semibold text-sm hover:border-cmu-green-600 hover:text-cmu-green-800 transition-all; }
     .cmu-btn-gold { @apply px-4 py-2.5 rounded-cmu bg-cmu-gold-500 text-cmu-green-900 font-bold text-sm hover:bg-cmu-gold-400 hover:-translate-y-px hover:shadow-cmu-gold transition-all; }
     
     .cmu-card { @apply bg-white border border-gray-200 rounded-cmu-lg p-6 shadow-cmu-card; }
     .cmu-eyebrow { @apply text-xs font-bold tracking-[0.18em] uppercase text-cmu-gold-700 flex items-center gap-2; }
     .cmu-eyebrow::before { content: ''; @apply w-[22px] h-px bg-cmu-gold-500; }
     .cmu-title { @apply font-display text-4xl font-medium text-cmu-green-900 leading-tight tracking-tight; }
     .cmu-title em { @apply italic text-cmu-gold-600 not-italic; font-style: italic; }
   }
 
3. Créer resources/views/components/cmu/flag-edge.blade.php :
   <div class="cmu-flag-edge" aria-hidden="true">
     <span class="red"></span><span class="yellow"></span><span class="green"></span>
   </div>
 
4. Créer le layout principal resources/views/layouts/cmu-app.blade.php pour toutes les pages authentifiées :
   - Structure : cmu-flag-edge + sidebar gauche 248px + main à droite
   - La sidebar inclut : brand (cercle vert + emblème or), nav-sections labellisées, bloc utilisateur en bas
   - Topbar sticky avec breadcrumb + zone d'actions droite
   - Zone de contenu principale (padding 32px/36px) avec max-width 1500px
   - Charger les fonts Playfair Display + Manrope
   - Inclure @livewireStyles et @livewireScripts
   - Gérer les flash messages avec Alpine
 
5. Créer resources/views/layouts/cmu-guest.blade.php pour login et pages publiques :
   - Cmu-flag-edge + fond blanc pur
   - Pas de sidebar ni topbar
   - Fonts chargées
 
6. Créer les composants Blade réutilisables dans resources/views/components/cmu/ :
   - sidebar.blade.php : la sidebar complète avec slot pour les nav-items actifs
   - sidebar-item.blade.php : un item de nav avec icone + label + badge optionnel + état active
   - topbar.blade.php : topbar avec slot breadcrumb et slot actions
   - breadcrumb.blade.php : fil d'ariane accepte une collection {label, href}
   - page-header.blade.php : eyebrow + titre + description (reproduit la structure des pages maquettes)
   - stat-card.blade.php : carte KPI avec label, valeur, tendance (variants : default / gold / blue / featured)
   - status-badge.blade.php : pastille de statut colorée selon l'enum passé
   - data-table.blade.php : table avec header vert CMU, alternance de lignes, padding standardisé
   - btn-primary.blade.php, btn-ghost.blade.php, btn-gold.blade.php : boutons reproduisant les 3 variantes
   - panel.blade.php : panneau avec head (titre + sub) et body
 
7. Créer specification/charte-graphique.md à la racine : document markdown listant la palette exacte, les typographies, les règles de composition, les tokens Tailwind à utiliser, avec un exemple de page type. Ce document sert de référence pour tous les prompts UI.
 
8. Dans CLAUDE.md, ajouter une section "Charte graphique NON NÉGOCIABLE" qui liste :
   - Tous les écrans doivent inclure la bande tricolore via <x-cmu.flag-edge />
   - Titres en Playfair Display avec italic or sur les mots clés
   - Les couleurs codées en dur (#0F4A2E, #D4A017, etc.) sont INTERDITES — utiliser uniquement les tokens Tailwind cmu-green-*, cmu-gold-*, cmu-red-*
   - Les boutons utilisent EXCLUSIVEMENT les composants cmu-btn-primary, cmu-btn-ghost, cmu-btn-gold
   - Les statuts utilisent TOUJOURS le composant x-cmu.status-badge
   - Avant d'implémenter un nouvel écran, relire la maquette HTML correspondante dans maquettes/ ET reproduire l'ergonomie EXACTE (positions, tailles, animations)
   - Les visuels décoratifs or (pattern pointillé radial-gradient, liseré vertical 1px or) sont conservés sur toutes les pages institutionnelles
   - Police monospace (SF Mono / Consolas) uniquement pour : IUS, codes d'acte, numéros de série, références techniques
 
9. Lancer : npm run build puis vérifier que les classes CMU sont bien générées (grep cmu-green-800 dans public/build/assets/*.css).
 
Message de commit : feat(ui): charte graphique CMU et layouts de base


PHASE
1  Référentiels nationaux
Profils, nomenclature, tarifs, paramètres — 4 prompts
	P1.1    Migrations domaine 1 — Référentiels

	Objectif : créer les tables du domaine 1 selon la spécification (§7.1).
 
Actions à réaliser :
 
Créer les migrations suivantes dans database/migrations/ avec le préfixe de timestamp approprié :
 
1. create_cmu_profil_cotisant_table
   - Colonnes strictes selon spec : id, code, libelle, description, cotisation_mois, justificatif_requis, est_ram, actif, version, date_effet, date_fin_effet, created_at, updated_at
   - Contrainte CHECK sur cotisation_mois >= 0
   - Index sur code et sur (actif, date_effet)
 
2. create_cmu_nomenclature_version_table
   - Colonnes : id, numero (unique), statut, reference_arrete, date_publication, date_effet, date_fin_effet, commentaire, timestamps
   - Index sur (statut, date_effet)
 
3. create_cmu_nomenclature_acte_table
   - Colonnes : id, version_id (FK), code, libelle, categorie, description, actif, ordre_affichage, timestamps
   - UNIQUE (version_id, code)
   - Index (version_id, categorie)
 
4. create_cmu_tarif_acte_table
   - Colonnes : id, acte_id (FK), type_etablissement, tarif_gnf, disponible, timestamps
   - UNIQUE (acte_id, type_etablissement)
   - CHECK tarif_gnf >= 0
 
5. create_cmu_parametre_table
   - Colonnes : cle (PK varchar 64), valeur (text), type (varchar 16), description, modifiable (boolean default true), timestamps
 
Toutes les tables utilisent la connexion pgsql par défaut. Les colonnes de type varchar ont la taille exacte spécifiée. Les timestamps sont timestamptz.
 
Lancer : php artisan migrate
 
Vérifier dans psql : \dt cmu_* doit afficher les 5 tables.
 
Message de commit : feat(db): creer tables domaine referentiels nationaux



	P1.2    Modèles Eloquent domaine 1

	Objectif : créer les modèles Eloquent correspondant aux tables créées en P1.1.
 
Actions à réaliser :
 
Créer dans app/Models/Cmu/ les modèles suivants, chacun avec son namespace App\Models\Cmu :
 
1. ProfilCotisant (table cmu_profil_cotisant)
   - Casts : cotisation_mois integer, est_ram boolean, actif boolean, version integer, date_effet date, date_fin_effet date
   - Scope : enVigueur() qui filtre actif = true AND date_effet <= today() AND (date_fin_effet IS NULL OR date_fin_effet >= today())
   - Accesseur : cotisation_formatee (Fg::gnf($this->cotisation_mois))
 
2. NomenclatureVersion (table cmu_nomenclature_version)
   - Relation : actes() hasMany NomenclatureActe
   - Scope : enVigueur()
   - Scope : brouillon()
 
3. NomenclatureActe (table cmu_nomenclature_acte)
   - Relations : version() belongsTo, tarifs() hasMany TarifActe
   - Cast categorie en string
   - Scope : parCategorie($cat)
 
4. TarifActe (table cmu_tarif_acte)
   - Relation : acte() belongsTo NomenclatureActe
   - Cast tarif_gnf integer, disponible boolean
   - Accesseur : tarif_formate
 
5. Parametre (table cmu_parametre, clé primaire cle, pas d'auto-increment)
   - Méthode statique : getValue(string $cle, mixed $default = null) qui cast selon le type
   - Méthode statique : setValue(string $cle, mixed $valeur)
 
Écrire des tests unitaires légers dans tests/Unit/Models/ pour vérifier les scopes et accesseurs.
 
Message de commit : feat(models): creer modeles domaine referentiels



	P1.3    Seeders référentiels — profils et paramètres

	Objectif : alimenter les tables référentielles avec les 6 profils RGB et les paramètres globaux.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer database/seeders/Cmu/ProfilCotisantSeeder.php qui insère exactement les 6 profils de la spec (§2.3) :
   - ARTCOM : Artisan · Commerçant · Vendeur, 5000 GNF
   - TRANSP : Transporteur, 5000 GNF
   - SALPME : Salarié PME non déclaré CNSS, 5000 GNF
   - AGRIC : Agriculteur · Éleveur · Pêcheur, 2500 GNF
   - ETUD : Étudiant, 2000 GNF
   - RETRAITE : Retraité hors CNPS, 3000 GNF
   
   Tous avec version = 1, date_effet = '2026-01-01', date_fin_effet = null, actif = true, est_ram = false.
   Le justificatif_requis doit reprendre exactement les textes de la spécification.
 
2. Créer database/seeders/Cmu/ParametreSeeder.php qui insère les paramètres globaux :
   - delai_grace_mois = 2 (INT)
   - taux_pec_rgb = 80 (INT)
   - taux_pec_ram = 100 (INT)
   - reevaluation_ram_annees = 2 (INT)
   - age_max_ayant_droit = 17 (INT)
   - heure_cron_cotisation = '06:00' (STRING)
   - heure_cron_cloture = '02:00' (STRING)
   - devise = 'GNF' (STRING)
   - pays = 'Guinée' (STRING)
   
   modifiable = false pour les 5 premiers (verrouillés pour audit), true pour les autres.
 
3. Créer DatabaseSeeder::run() qui appelle ces deux seeders.
 
Lancer : php artisan db:seed
 
Vérifier dans psql :
   SELECT code, libelle, cotisation_mois FROM cmu_profil_cotisant;
   SELECT cle, valeur FROM cmu_parametre;
 
Message de commit : feat(seed): alimenter profils cotisants et parametres globaux



	P1.4    Seeder nomenclature v1.0 avec tarifs

	Objectif : alimenter la nomenclature initiale avec un échantillon représentatif des 6 catégories et leurs tarifs par type d'établissement.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer database/seeders/Cmu/NomenclatureInitialeSeeder.php
 
2. Insérer une version cmu_nomenclature_version :
   - numero = 'v1.0'
   - statut = 'PUBLIE'
   - reference_arrete = 'Arrêté fondateur CMU 2026-001/MSHP'
   - date_publication = '2026-06-01'
   - date_effet = '2026-07-01'
 
3. Pour cette version, insérer 30 actes répartis dans les 6 catégories (5 par catégorie minimum) avec codes explicites :
   
   CONS (consultations) :
     CS-GEN-001 Consultation générale
     CS-CARD-001 Consultation spécialisée Cardiologie
     CS-PED-001 Consultation spécialisée Pédiatrie
     CS-GYN-001 Consultation spécialisée Gynécologie
     CS-ORL-001 Consultation spécialisée ORL
 
   BIO (biologie) :
     BIO-NFS-001 NFS
     BIO-GLY-001 Glycémie à jeun
     BIO-PAL-001 Test rapide paludisme
     BIO-URE-001 Urée sanguine
     BIO-CREA-001 Créatinine
 
   IMG (imagerie) :
     IMG-RAD-001 Radiographie standard
     IMG-RAD-002 Radiographie pulmonaire face+profil
     IMG-ECH-001 Échographie abdominale
     IMG-ECH-004 Échographie cardiaque
     IMG-SCAN-001 Scanner cérébral
 
   EXP (explorations) :
     EXP-ECG-001 Électrocardiogramme
     EXP-EEG-001 Électroencéphalogramme
     EXP-SPIRO-001 Spirométrie
     EXP-EFFORT-001 ECG d'effort
     EXP-HOLTER-001 Holter ECG 24h
 
   SOI (soins infirmiers) :
     SOI-INJ-001 Injection IM
     SOI-INJ-002 Injection IV
     SOI-PAN-001 Pansement simple
     SOI-PAN-002 Pansement complexe
     SOI-PERF-001 Pose de perfusion
 
   PHA (pharmacie) :
     PHA-PAR-500 Paracétamol 500mg boîte 20
     PHA-ART-001 Artéméther-Luméfantrine cure
     PHA-AMOX-500 Amoxicilline 500mg boîte 20
     PHA-METRO-500 Métronidazole 500mg
     PHA-SRO-001 Sérum de Réhydratation Orale
 
4. Pour chaque acte, insérer les lignes cmu_tarif_acte correspondantes. Les actes de consultation spécialisée et imagerie lourde ne sont disponibles qu'aux niveaux élevés (CHU, HR). Les actes pharmaceutiques ont un tarif unique national identique quel que soit le type d'établissement (CHU=HR=HP=CMC=CS=PS=DISP=même tarif). Les actes de base (CS-GEN, BIO-NFS, SOI-INJ) sont disponibles à tous les niveaux avec tarif décroissant du CHU au poste de santé.
 
Le seeder doit être idempotent (vider avant d'insérer).
 
Ajouter l'appel dans DatabaseSeeder::run().
 
Vérifier : SELECT categorie, COUNT(*) FROM cmu_nomenclature_acte GROUP BY categorie; doit afficher 5 actes par catégorie.
 
Message de commit : feat(seed): alimenter nomenclature v1.0 avec 30 actes et tarifs


PHASE
2  Établissements et utilisateurs
Configuration nationale et habilitations — 3 prompts
	P2.1    Migrations domaine 2 — Établissements et utilisateurs

	Objectif : créer les tables du domaine 2 selon la spécification (§7.2).
 
Actions à réaliser :
 
Créer les migrations suivantes :
 
1. create_cmu_etablissement_table
   Colonnes selon spec §7.2 : id, code (4 chiffres unique), nom_officiel, type (enum TypeEtablissement), region, prefecture, sous_prefecture, adresse, latitude, longitude, telephone, email, directeur_nom, statut (enum StatutEtablissement), date_conventionnement, reference_convention, banque_nom, banque_rib, banque_libelle_compte, capacite_lits, id_etablissement_santepro, timestamps.
   - CHECK : code doit être un VARCHAR(4) de 4 chiffres exactement (regex)
   - Index : (region, prefecture), (statut, type)
 
2. create_cmu_utilisateur_table
   Colonnes selon spec : id, email (unique), mot_de_passe_hash, nom, prenoms, telephone, etablissement_id (FK nullable), actif, doit_changer_mdp, derniere_connexion, mfa_actif, mfa_secret, remember_token, timestamps.
   - Soft deletes
   - Index sur email, sur etablissement_id
 
3. create_cmu_role_table
   Colonnes : id, code (unique), libelle, portee (NATIONAL/REGIONAL/ETABLISSEMENT), description, timestamps.
 
4. create_cmu_utilisateur_role_table (table de jointure)
   Colonnes : utilisateur_id (FK), role_id (FK), portee_id (nullable, pour régional), attribue_le, attribue_par (FK utilisateur).
   - PK composite (utilisateur_id, role_id, portee_id)
 
Lancer : php artisan migrate
 
Vérifier : \dt cmu_* doit maintenant afficher 9 tables.
 
Message de commit : feat(db): creer tables etablissements et utilisateurs



	P2.2    Modèles et authentification CMU

	Objectif : créer les modèles Eloquent, configurer l'authentification Laravel et les rôles.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer les modèles :
   - app/Models/Cmu/Etablissement.php
     - Relations : utilisateurs() hasMany, dossiersEnroleur() hasMany via cmu_dossier.etablissement_enrolement_id
     - Scope : actif(), parType($type), parRegion($region)
     - Accesseur : localisation_complete ("Région · Préfecture · Sous-préfecture")
 
   - app/Models/Cmu/Utilisateur.php extends Authenticatable
     - Implémente Illuminate\Contracts\Auth\Authenticatable
     - Relations : etablissement() belongsTo, roles() belongsToMany via cmu_utilisateur_role
     - Méthodes : hasRole(string $code), hasAnyRole(array $codes), isFromEtablissement(int $id)
     - Scope : actifs()
     - Casts : actif boolean, mfa_actif boolean, doit_changer_mdp boolean
 
   - app/Models/Cmu/Role.php
     - Relation : utilisateurs() belongsToMany
 
2. Configurer le guard Laravel :
   - Dans config/auth.php, ajouter un provider 'cmu_utilisateurs' pointant vers Utilisateur et utilisant le hash bcrypt sur mot_de_passe_hash.
   - Ajouter un guard 'cmu' utilisant ce provider.
   - Définir 'cmu' comme guard par défaut.
 
3. Créer database/seeders/Cmu/RoleSeeder.php qui insère les 10 rôles de la spec §2.6 (SUPER_ADMIN_CMU, ADMIN_CMU, VALIDATEUR_CENTRAL, COMMISSION_RAM, AGENT_SOCIAL_RAM, CAISSE_NATIONALE, SUPERVISEUR_REGIONAL, AGENT_CMU_ENROLEMENT, AGENT_CMU_FACTURATION, DIRECTEUR_ETABLISSEMENT) avec leur portée.
 
4. Créer database/seeders/Cmu/EtablissementInitialSeeder.php qui insère les 4 hôpitaux MSanté préchargés :
   - 0001 CHU Donka — Conakry, Ratoma
   - 0002 CHU Ignace Deen — Conakry, Kaloum
   - 0003 Hôpital Régional Kindia — Kindia, Kindia
   - 0004 Hôpital Régional Kankan — Kankan, Kankan
   Tous en statut ACTIF, date_conventionnement = 2026-07-01.
 
5. Créer database/seeders/Cmu/UtilisateurAdminSeeder.php qui crée :
   - Un compte SUPER_ADMIN_CMU : email admin@cmu.sante.gov.gn, mot de passe temporaire 'CmuAdmin2026!', doit_changer_mdp = true
   - Un compte AGENT_CMU_ENROLEMENT pour CHU Donka : email enrolement.donka@cmu.sante.gov.gn
   - Un compte AGENT_CMU_FACTURATION pour CHU Donka : email facturation.donka@cmu.sante.gov.gn
 
Enregistrer ces 3 seeders dans DatabaseSeeder et relancer php artisan db:seed.
 
Message de commit : feat(auth): modeles auth CMU et comptes initiaux



	P2.3    Écran de connexion CMU avec routage par rôle

	Objectif : implémenter la page de connexion CMU, reproduction FIDÈLE de maquettes/cmu-login.html.
 
PRÉALABLE OBLIGATOIRE : avoir exécuté P0.4 (charte graphique). Ouvrir maquettes/cmu-login.html dans le navigateur avant de commencer l'implémentation pour avoir la référence visuelle en tête.
 
Actions à réaliser :
 
1. Utiliser le layout layouts/cmu-guest.blade.php créé en P0.4.
 
2. Créer le composant Livewire Cmu\Auth\Connexion dans app/Livewire/Cmu/Auth/Connexion.php.
   Propriétés : $email, $mot_de_passe, $profil_choisi (agent / validateur / administrateur), $se_souvenir.
   Méthode connecter() :
   - Valider les champs
   - Authentifier via guard cmu
   - Router selon le rôle principal de l'utilisateur :
     · AGENT_CMU_ENROLEMENT ou AGENT_CMU_FACTURATION → /cmu/tableau-de-bord
     · VALIDATEUR_CENTRAL → /cmu/validation
     · ADMIN_CMU ou SUPER_ADMIN_CMU → /cmu/supervision
     · Autres cas → /cmu/accueil
   - Vérifier que profil_choisi correspond au rôle de l'utilisateur (sinon erreur)
   - Gérer les tentatives de connexion (throttle 5/min)
 
3. Créer la vue Livewire correspondante dans resources/views/livewire/cmu/auth/connexion.blade.php.
   Reproduction FIDÈLE de maquettes/cmu-login.html — EXIGENCES :
   - Layout 2 colonnes : hero gauche (55%) avec image de fond cmu-hero.png + texte institutionnel, formulaire droit (45%)
   - PALETTE : EXCLUSIVEMENT les tokens Tailwind cmu-green-*, cmu-gold-*, cmu-red-* (aucune couleur en dur)
   - Image hero : copier maquettes/cmu-hero.png vers public/images/cmu/ et l'utiliser avec le gradient de fondu EXACT défini dans la maquette (18%→35%→55%→75%)
   - Bande tricolore : via <x-cmu.flag-edge />
   - Typographies : Playfair Display pour le titre principal, Manrope pour le reste
   - Pastilles de profil (Agent / Validateur / Administrateur) : reproduire le style exact de la maquette
   - Champs email, mot de passe avec même border-radius, focus state, spacing
   - Footer institutionnel : identique à la maquette
   - Animations d'entrée (fadeInUp staggerées) : conserver telles quelles
   - Stats dans le hero (38 préfectures · 80 % · 5 000 GNF) : remplacer par "de 2 000 à 5 000 GNF" ou mentionner le RAM à 0 GNF pour refléter la règle métier à 2 régimes
 
4. Créer la route dans routes/web.php :
   Route::get('/cmu/connexion', \App\Livewire\Cmu\Auth\Connexion::class)->name('cmu.connexion');
   Route::redirect('/', '/cmu/connexion');
 
5. Créer un middleware app/Http/Middleware/CmuAuth.php qui vérifie l'authentification via guard cmu. L'enregistrer dans le kernel sous l'alias 'cmu.auth'.
 
6. VÉRIFICATION VISUELLE OBLIGATOIRE : ouvrir côte-à-côte maquettes/cmu-login.html et la route /cmu/connexion. Les deux doivent être VISUELLEMENT IDENTIQUES. Corriger tout écart avant de committer.
 
Tester : démarrer php artisan serve, ouvrir /cmu/connexion, se connecter avec le compte admin@cmu.sante.gov.gn créé en P2.2.
 
Message de commit : feat(auth): ecran de connexion CMU avec routage par role


PHASE
3  Dossiers et IUS
Adhérents, pièces, ayants droit, génération IUS atomique — 4 prompts
	P3.1    Migrations domaine 3 et 4 — Dossiers, pièces, IUS

	Objectif : créer les tables de gestion des dossiers d'adhésion et du séquenceur IUS.
 
Actions à réaliser :
 
Créer les migrations suivantes :
 
1. create_cmu_dossier_table
   Colonnes selon spec §7.3 : id, ius (VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL), etablissement_enrolement_id (FK), agent_enroleur_id (FK), regime (VARCHAR(8)), profil_cotisant_id (FK nullable), statut, civilite, nom, prenoms, date_naissance, lieu_naissance, sexe, situation_matrimoniale, nationalite (DEFAULT 'Guinéenne'), profession_declaree, region_residence, prefecture_residence, quartier_residence, adresse_complete, date_soumission, date_validation, valide_par (FK), date_activation, motif_rejet, nombre_echecs_cotisation (DEFAULT 0), date_prochaine_reevaluation, timestamps, deleted_at.
   Index : (ius), (statut, regime), (etablissement_enrolement_id, statut), (nom, prenoms).
   CHECK : ius doit être exactement 15 chiffres (regex '^[0-9]{15}$').
 
2. create_cmu_piece_identite_table
   Colonnes §7.3 : id, dossier_id (FK), type, numero, date_delivrance, date_expiration, lieu_delivrance, chemin_recto, chemin_verso, est_principale, timestamps.
   UNIQUE partielle : (type, numero) WHERE est_principale = TRUE (utiliser DB::statement pour cette contrainte).
 
3. create_cmu_telephone_table
   Colonnes §7.3 : id, dossier_id (FK), numero, operateur, est_principal, est_verifie_otp, date_verification_otp, timestamps.
   Index unique : (dossier_id, est_principal) WHERE est_principal = TRUE.
 
4. create_cmu_ayant_droit_table
   Colonnes §7.3 : id, dossier_id (FK), nom, prenoms, date_naissance, sexe, lien_parente, acte_naissance_chemin, actif, timestamps.
   CHECK : date_naissance >= NOW() - INTERVAL '18 years' à la création.
 
5. create_cmu_enquete_sociale_table
   Colonnes §7.3 : id, dossier_id (FK UNIQUE), agent_social_id (FK), date_enquete, composition_foyer, revenu_mensuel_estime, situation_logement, vulnerabilites, rapport_narratif, rapport_pdf_chemin, conclusion_agent, date_commission, decision_commission, motif_commission, timestamps.
 
6. create_cmu_historique_statut_table
   Colonnes §7.3 : id, dossier_id (FK), statut_precedent, statut_nouveau, motif, auteur_id (FK nullable), source, horodatage.
   Table INSERT-only : ne pas ajouter updated_at.
   Index : (dossier_id, horodatage DESC).
 
7. create_cmu_ius_sequence_table
   Colonnes §7.4 : etablissement_id (PK, FK), annee (PK, INTEGER CHECK >= 2026), numero_courant (INTEGER DEFAULT 0 CHECK entre 0 et 9999999), updated_at.
   PK composite (etablissement_id, annee).
 
Lancer : php artisan migrate. Vérifier 16 tables au total.
 
Message de commit : feat(db): creer tables dossiers pieces et sequence IUS



	P3.2    Service de génération atomique de l'IUS

	Objectif : implémenter la génération atomique de l'IUS selon la spec §4.3.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer app/Services/Cmu/IusGenerator.php
 
   Méthode publique : genererPour(int $etablissementId): string
 
   Logique :
   - Ouvrir une transaction PostgreSQL sur la connexion pgsql.
   - Récupérer le code (4 chiffres) de l'établissement depuis cmu_etablissement (si introuvable, lever une exception métier).
   - Déterminer l'année en cours (now()->year).
   - SELECT ... FOR UPDATE sur la ligne cmu_ius_sequence correspondant à (etablissement_id, annee).
   - Si la ligne n'existe pas, l'INSERT avec numero_courant = 0.
   - UPDATE numero_courant = numero_courant + 1 RETURNING numero_courant.
   - Construire l'IUS : LPAD(code, 4, '0') || annee || LPAD(nouveau_numero, 7, '0').
   - Vérifier que le numéro ne dépasse pas 9999999 (sinon exception IusSequenceEpuiseeException).
   - Committer et retourner l'IUS (string de 15 chiffres exactement).
 
2. Créer les exceptions dans app/Exceptions/Cmu/ :
   - EtablissementIntrouvableException
   - IusSequenceEpuiseeException
   - IusCollisionException
 
3. Enregistrer IusGenerator comme singleton dans app/Providers/AppServiceProvider::register().
 
4. Écrire des tests d'intégration dans tests/Feature/Cmu/IusGenerationTest.php :
   - Génération simple avec établissement 0001 : vérifier format 000120260000001
   - Génération de 10 IUS consécutifs : numérotation séquentielle
   - Génération concurrente (simuler 2 transactions simultanées via DB::transaction) : pas de collision
   - Changement d'année : remise à 0000001
   - Établissement différent : séquence indépendante
 
Lancer : php artisan test --filter=Ius
 
Tous les tests doivent passer.
 
Message de commit : feat(ius): service de generation atomique de l IUS 15 chiffres



	P3.3    Modèles Eloquent domaine 3 et machine à états

	Objectif : créer les modèles Dossier et annexes, avec la machine à états formalisée.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer app/Models/Cmu/Dossier.php avec :
   - Relations : etablissementEnrolement() belongsTo, agentEnroleur() belongsTo, profilCotisant() belongsTo, pieces() hasMany PieceIdentite, telephones() hasMany Telephone, ayantsDroit() hasMany AyantDroit, enqueteSociale() hasOne EnqueteSociale, historiqueStatuts() hasMany HistoriqueStatut, carte() hasOne Carte
   - Scopes : enrolesPar($etablissementId), parStatut($statut), actifs(), suspendus(), attenteReevaluation()
   - Casts : date_naissance date, date_soumission datetime, date_validation datetime, date_activation date, date_prochaine_reevaluation date, nombre_echecs_cotisation integer
   - Accesseurs : nom_complet, age, ius_formate (via Fg::ius)
 
2. Créer les autres modèles avec leurs relations :
   - PieceIdentite, Telephone, AyantDroit, EnqueteSociale, HistoriqueStatut
 
3. Créer app/Services/Cmu/DossierWorkflow.php : machine à états centrale.
 
   Méthodes publiques :
   - soumettre(Dossier $d): passe BROUILLON → SOUMIS avec validation des préconditions (pièce d'identité, téléphone OTP vérifié, profil renseigné pour RGB, ayants droit optionnels)
   - valider(Dossier $d, Utilisateur $validateur): passe SOUMIS → VALIDE puis calcule date_activation (1er du mois suivant pour RGB, aujourd'hui pour RAM)
   - rejeter(Dossier $d, Utilisateur $validateur, string $motif): passe SOUMIS → REJETE
   - activer(Dossier $d): passe VALIDE ou EN_ATTENTE_ACTIVATION → ACTIF (appelé par cron)
   - marquerEnRetard(Dossier $d): passe ACTIF → ACTIF_EN_RETARD
   - suspendre(Dossier $d, string $motif): passe vers SUSPENDU
   - reactiver(Dossier $d): passe SUSPENDU/ACTIF_EN_RETARD → ACTIF et réinitialise nombre_echecs_cotisation
   - cloturer(Dossier $d, string $motif): transition finale vers CLOTURE
 
   Chaque transition :
   - Vérifie que la transition est autorisée selon la machine à états de la spec §3.1
   - Lève une exception TransitionInterditeException si la transition est invalide
   - Log dans cmu_historique_statut automatiquement (INSERT immuable)
   - Est wrappée dans une DB::transaction
 
4. Créer les méthodes équivalentes pour le RAM dans DossierWorkflow :
   - lancerEnquete(Dossier $d, Utilisateur $agentSocial)
   - soumettreCommission(Dossier $d)
   - validerCommission(Dossier $d, Utilisateur $membre, string $decision, ?string $motif)
   - marquerAReevaluer(Dossier $d) (appelé par cron)
   - renouvelerRam(Dossier $d, Utilisateur $agent)
   - transitionnerVersRgb(Dossier $d, int $profilCotisantId)
 
5. Tests dans tests/Feature/Cmu/DossierWorkflowTest.php : couvrir les transitions principales et les cas d'erreur (transition interdite).
 
Message de commit : feat(dossier): modeles et machine a etats dossier CMU



	P3.4    Formulaire d'enrôlement RGB Livewire — 5 étapes

	Objectif : implémenter le wizard d'enrôlement RGB reproduisant FIDÈLEMENT maquettes/cmu-enrolement.html.
 
PRÉALABLE OBLIGATOIRE : ouvrir maquettes/cmu-enrolement.html dans le navigateur. Observer la navigation, le stepper 5 étapes, le panneau récap sticky à droite, les animations de transition entre étapes. Reproduire CES comportements visuels à l'identique.
 
CHARTE : utiliser EXCLUSIVEMENT les tokens Tailwind cmu-* définis en P0.4. Utiliser les composants réutilisables x-cmu.page-header, x-cmu.panel, x-cmu.btn-primary, x-cmu.btn-ghost, x-cmu.flag-edge. Aucune couleur en dur.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer le composant Livewire full-page EnrolementNouveau dans app/Livewire/Cmu/Enrolement/EnrolementNouveau.php.
 
   Propriétés d'état :
   - etape_courante (int, 1 à 5)
   - dossier (array ou instance Dossier en construction)
   - pieces, telephones, ayants_droit (collections temporaires)
   - Règles de validation par étape
 
2. Structure des 5 étapes :
   Étape 1 - État civil : civilité, nom, prénoms, date_naissance, lieu_naissance, sexe, situation_matrimoniale, profession_declaree, région/préfecture/quartier de résidence, adresse_complete.
   Étape 2 - Pièce d'identité : type, numéro, date_delivrance, date_expiration, lieu_delivrance, upload recto/verso.
   Étape 3 - Téléphones et OTP : saisie d'un numéro principal (obligatoire) et d'un secondaire (optionnel). Pour chaque : choix opérateur, clic "Envoyer OTP" (stub : génère 6 chiffres random, log dans cmu_notification, affiche à l'écran en mode dev), saisie code OTP, validation.
   Étape 4 - Profil et ayants droit : sélection du profil de cotisation parmi les 6 (affichage du montant mensuel), upload du justificatif. Ajout des ayants droit (nom, prénoms, date_naissance, sexe, lien_parente, acte naissance) avec contrainte âge <= 17.
   Étape 5 - Récapitulatif : toutes les infos en lecture seule, bouton "Soumettre à la validation centrale".
 
3. Méthodes du composant :
   - passerAEtapeSuivante() : valide l'étape courante et passe à la suivante
   - revenirEtape(int $etape)
   - envoyerOtp(int $telephoneIndex)
   - verifierOtp(int $telephoneIndex, string $code)
   - ajouterAyantDroit()
   - retirerAyantDroit(int $index)
   - soumettreDossier() :
     · Créer Dossier avec regime=RGB et statut=BROUILLON
     · Générer l'IUS via IusGenerator
     · Persister pieces, telephones, ayants_droit
     · Appeler DossierWorkflow::soumettre()
     · Rediriger vers une page de confirmation avec affichage de l'IUS
 
4. Vue Blade resources/views/livewire/cmu/enrolement/enrolement-nouveau.blade.php.
   Reproduction FIDÈLE de maquettes/cmu-enrolement.html — EXIGENCES :
   - Layout 2 colonnes : formulaire principal à gauche, panneau récap sticky à droite (se met à jour en temps réel via wire:model)
   - Stepper horizontal en haut avec les 5 étapes : pastilles circulaires avec numéro, cocher en vert cmu-green-700 quand validées, active en cmu-gold-500, inactive en gray-300
   - Transitions entre étapes : fade + slide léger (x-transition Alpine)
   - Cartes de profil cotisation (étape 4) : grille 3x2 ou 6x1 responsive, chaque carte cliquable avec le code, libellé, montant en Playfair Display, picto or
   - Upload pièces : zones drag-and-drop stylisées avec bordure en pointillés cmu-gold-500, prévisualisation après upload
   - Panneau récap sticky : bordure gauche épaisse en cmu-green-700 (4px), pattern pointillé doré filigrané en coin, titre Playfair
   - Boutons navigation : Précédent (ghost), Continuer (primary vert), Soumettre à l'étape 5 (gold avec icône check)
   - Toutes les animations présentes dans la maquette doivent être préservées
 
5. Route : Route::get('/cmu/enrolement/nouveau', EnrolementNouveau::class)->middleware('cmu.auth')->name('cmu.enrolement.nouveau');
 
6. Policy app/Policies/Cmu/DossierPolicy.php :
   - create : seuls les AGENT_CMU_ENROLEMENT peuvent créer
   - view : restreint au créateur et aux rôles nationaux/directeur de l'établissement
 
7. VÉRIFICATION VISUELLE OBLIGATOIRE : après implémentation, ouvrir côte-à-côte maquettes/cmu-enrolement.html et /cmu/enrolement/nouveau. Les stepper, panneau récap, cartes profil, boutons doivent être VISUELLEMENT IDENTIQUES. Corriger tout écart avant commit.
 
Tester : se connecter en agent d'enrôlement, créer un dossier complet, vérifier en base que l'IUS est bien généré au format 0001YYYY0000001 pour le CHU Donka.
 
Message de commit : feat(enrolement): wizard Livewire 5 etapes pour enrolement RGB


PHASE
4  Validation centrale
Instruction et décision des dossiers soumis — 2 prompts
	P4.1    File d'attente de validation

	Objectif : implémenter l'écran de validation centrale reproduisant FIDÈLEMENT maquettes/cmu-validation.html.
 
PRÉALABLE : ouvrir maquettes/cmu-validation.html pour observer le pattern "mail client" (file à gauche 1/3, détail à droite 2/3). Reproduire à l'identique.
 
CHARTE : tokens Tailwind cmu-* uniquement (P0.4). Composants x-cmu.* obligatoires. Bande tricolore via <x-cmu.flag-edge />. Typographies Playfair + Manrope.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer le composant Livewire Cmu\Validation\FileValidation dans app/Livewire/Cmu/Validation/FileValidation.php.
 
   Propriétés :
   - dossiers_en_attente (Collection de Dossier avec statut SOUMIS, ordonnés par date_soumission ASC)
   - dossier_selectionne (Dossier courant ou null)
   - filtre_regime (TOUS / RGB / RAM)
   - filtre_etablissement (tous ou id spécifique)
   - filtre_age_jours (tous / <3j / >3j / >7j)
   - recherche (texte libre sur nom, IUS)
 
   Méthodes :
   - selectionnerDossier(int $id) : charge le dossier avec pieces, telephones, ayants_droit
   - suivant() : passe au dossier suivant dans la file
   - precedent() : passe au précédent
   - rafraichir() : recharge la file (toutes les 60s via wire:poll)
 
2. Contrôles automatiques affichés sur le dossier sélectionné : 6 vérifications booléennes.
   - Pièce d'identité présente recto + verso
   - Numéro principal OTP vérifié
   - Profil cotisant renseigné (RGB) / enquête sociale présente (RAM)
   - Unicité nationale de la pièce (SELECT COUNT dans cmu_piece_identite)
   - Cohérence âge vs profil (étudiant : age entre 16 et 30, retraité : age >= 55)
   - Pas de double enrôlement (même nom/prénom/date_naissance)
   
   Chaque contrôle renvoie un badge : OK (vert), AVERTISSEMENT (or), BLOQUANT (rouge).
 
3. Vue Blade resources/views/livewire/cmu/validation/file-validation.blade.php
   Reproduction de cmu-validation.html (pattern mail client) :
   - Liste gauche (1/3) : file d'attente avec badges
   - Panneau droit (2/3) : détail du dossier sélectionné avec contrôles + scans CNI + actions
 
4. Route : Route::get('/cmu/validation', FileValidation::class)->middleware('cmu.auth')->name('cmu.validation');
 
5. Policy DossierPolicy : méthode validate(User $u, Dossier $d) autorise si $u a le rôle VALIDATEUR_CENTRAL pour RGB, ou COMMISSION_RAM pour RAM.
 
Message de commit : feat(validation): file d attente et detail dossier pour validation centrale



	P4.2    Actions de validation — approuver, rejeter, reprendre

	Objectif : implémenter les 3 actions décisionnelles sur un dossier.
 
Actions à réaliser :
 
1. Ajouter dans FileValidation les méthodes :
 
   - approuver() :
     · Vérifier que tous les contrôles automatiques sont au vert ou avertissement (pas de bloquant)
     · Appeler DossierWorkflow::valider($this->dossier_selectionne, auth()->user())
     · Pour un dossier RGB : afficher une modal de confirmation indiquant la date d'activation calculée (1er du mois suivant)
     · Passer au dossier suivant
     · Notification SMS au bénéficiaire via cmu_notification (type ACTIVATION)
 
   - rejeter() :
     · Ouvrir une modal avec textarea de motif obligatoire (min 20 caractères)
     · Liste de motifs fréquents en dropdown (pièce illisible, incohérence âge, suspicion doublon, profil non justifié, autre)
     · Appeler DossierWorkflow::rejeter(...) avec le motif
     · Notification SMS au bénéficiaire (type REJET)
     · L'agent enrôleur reçoit une notification in-app via événement Livewire
 
   - reporter() :
     · Marquer le dossier comme "en attente d'informations" sans changer le statut
     · Ajouter une ligne de commentaire dans cmu_historique_statut avec source = 'REPORT_TEMPORAIRE'
     · Passer au dossier suivant
     · Ce dossier reviendra dans la file après un filtrage spécifique
 
2. Créer l'événement Laravel DossierValide et DossierRejete dans app/Events/Cmu/.
 
3. Créer le listener CreerCarteApresValidation qui :
   - Écoute DossierValide
   - Si regime = RAM : appelle CarteService pour générer la carte immédiatement (statut RAM_ACTIF)
   - Si regime = RGB : programme la génération de la carte pour la date_activation (via jobs planifiés)
 
4. Tests Feature dans tests/Feature/Cmu/ValidationTest.php :
   - Validation réussie d'un dossier RGB complet → statut VALIDE, historique créé
   - Validation RAM → statut RAM_ACTIF immédiatement
   - Rejet avec motif → statut REJETE, motif enregistré
   - Tentative de validation sans droits → 403
 
Message de commit : feat(validation): actions approuver rejeter et reporter avec notifications


PHASE
5  Carte CMU
Émission, QR signé, PDF imprimable — 2 prompts
	P5.1    Migration et service de génération de carte

	Objectif : créer la table cmu_carte et le service de génération avec QR signé HMAC.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer la migration create_cmu_carte_table selon spec §7.4 :
   Colonnes : id, dossier_id (FK), numero_serie (unique), version (default 1), motif_edition, date_emission, date_debut_validite, date_fin_validite, emise_par (FK utilisateur), etablissement_emission_id (FK), qr_payload (text), qr_signature (varchar 64), statut (VARCHAR 16), pdf_chemin, timestamps.
   Index : (dossier_id, statut), (numero_serie).
 
2. Ajouter dans .env.example la clé CMU_IUS_HMAC_KEY (64 caractères aléatoires).
   Documenter que la génération en local se fait avec : php artisan tinker puis Str::random(64).
 
3. Créer app/Services/Cmu/CarteService.php avec :
 
   - emettreCarte(Dossier $d, string $motif = 'INITIAL'): Carte
     · Marquer les cartes précédentes du dossier comme REMPLACEE
     · Incrémenter version (1 si première, +1 sinon)
     · Générer numero_serie format 'CMU-XXXX-YYYY' (XXXX = 4 derniers chiffres IUS, YYYY = 4 hex aléatoires)
     · Construire le payload JSON : { ius, v:1, e:date_fin_validite_iso, r:regime, s:signature }
     · Calculer la signature HMAC-SHA256 de { ius, v, e, r } avec la clé CMU_IUS_HMAC_KEY
     · Calculer date_debut_validite = aujourd'hui, date_fin_validite = +12 mois
     · Persister en cmu_carte avec statut ACTIVE
     · Déclencher la génération asynchrone du PDF (job GenererPdfCarteJob)
     · Retourner la Carte
 
   - verifierQr(string $payloadJson): bool
     · Parser le JSON
     · Recalculer la signature HMAC des champs ius, v, e, r
     · Comparer avec le champ s reçu (constant-time compare)
     · Retourner true/false
 
4. Créer app/Jobs/Cmu/GenererPdfCarteJob.php :
   Le job lit la Carte, utilise DomPDF avec la vue resources/views/cmu/pdf/carte-cmu.blade.php pour générer le PDF, sauvegarde dans storage/app/cmu/cartes/CMU-XXXX-YYYY-vN.pdf, met à jour pdf_chemin en base.
 
5. Créer la vue cmu/pdf/carte-cmu.blade.php :
   Reproduction du rendu cmu-carte.html (recto + verso) au format carte ID-1, avec :
   - CSS compatible DomPDF (table-based, pas de flexbox)
   - Images en base64 inline (logo CMU, éventuelle photo)
   - QR code généré avec simplesoftwareio/simple-qrcode depuis qr_payload
   - Badge dynamique : 80% pour RGB, RAM·100% pour RAM
   - Mention du profil cotisant en bas
 
Tests :
   - tests/Feature/Cmu/CarteEmissionTest.php : émission initiale, réédition, vérification QR
   - Tester manuellement l'impression : php artisan tinker, créer une carte, récupérer le PDF
 
Message de commit : feat(carte): service emission carte CMU avec QR HMAC et PDF



	P5.2    Écran carte CMU dans l'espace agent

	Objectif : implémenter l'écran de consultation/émission de la carte CMU reproduisant FIDÈLEMENT maquettes/cmu-carte.html.
 
PRÉALABLE : ouvrir maquettes/cmu-carte.html. Observer la scène crème dégradée où les deux faces de la carte sont présentées, le pattern pointillé filigrané en coin, les ombres en couches sur les cartes, la hover-animation. Reproduire ces détails.
 
CHARTE : tokens Tailwind cmu-* uniquement. Composants x-cmu.*. Bande tricolore via <x-cmu.flag-edge />. Couleur de la carte elle-même : fond crème ivoire dégradé (#FDFCF5 → #F8F3E4 → #FAF7EE), bande tricolore intégrée à la carte également.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer le composant Livewire Cmu\Carte\CarteBeneficiaire dans app/Livewire/Cmu/Carte/CarteBeneficiaire.php.
   
   Propriétés :
   - dossier (Dossier chargé avec carte, profilCotisant, etablissementEnrolement)
   - carte_active (Carte statut ACTIVE)
   - historique_cartes (toutes les cartes du dossier)
 
   Méthodes :
   - reeditCarte(string $motif) : appelle CarteService::emettreCarte avec le motif choisi
   - telechargerPdf() : retourne le PDF depuis storage
   - envoyerParSms() : envoie un SMS avec un lien de consultation temporaire
   - imprimer() : déclenche le téléchargement du PDF
 
2. Vue Blade : reproduction de cmu-carte.html dossier maquettes/ avec :
   - Présentation recto/verso en grande taille (format 460x290)
   - Barre d'actions en bas
   - Panneau "Informations techniques" avec numéro série, version, date émission
   - Timeline "Historique d'émission" listant toutes les cartes précédentes
 
3. Route : Route::get('/cmu/beneficiaires/{dossier}/carte', CarteBeneficiaire::class)->middleware('cmu.auth')->name('cmu.carte.beneficiaire');
 
4. Policy CartePolicy :
   - view : AGENT_CMU_ENROLEMENT de l'établissement d'enrôlement + bénéficiaire lui-même + rôles nationaux
   - reedit : AGENT_CMU_ENROLEMENT de l'établissement d'enrôlement uniquement
 
5. Ajouter un endpoint public (sans auth) pour vérifier la validité d'une carte via QR :
   Route::get('/cmu/verifier-carte/{ius}', [\App\Http\Controllers\Cmu\VerificationController::class, 'verifier']);
   Retourne JSON : { ius, nom, regime, statut, valide, motif_invalidite }
 
Message de commit : feat(carte): ecran consultation carte CMU avec actions agent


PHASE
6  Prise en charge
Éligibilité, calcul 80/20 ou 100/0, actes — 3 prompts
	P6.1    Migrations domaine 6 et service éligibilité

	Objectif : créer les tables de prise en charge et le service d'éligibilité consommable en interne.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer les migrations :
   - create_cmu_prise_en_charge_table selon spec §7.6 (table d'en-tête PEC)
   - create_cmu_prise_en_charge_acte_table selon spec §7.6 (lignes détaillées)
   
   Les montants sont stockés en INTEGER (GNF sans décimales).
   Les index requis : 
   - sur cmu_prise_en_charge : (dossier_id, date_pec DESC), (etablissement_id, date_pec), (date_pec, statut), (inclue_dans_remboursement_id)
   - sur cmu_prise_en_charge_acte : (pec_id), (acte_id)
 
2. Créer les modèles Eloquent :
   - app/Models/Cmu/PriseEnCharge.php
     · Relations : dossier(), ayantDroit(), etablissement(), agent(), versionNomenclature(), actes() hasMany PriseEnChargeActe, dossierRemboursement() belongsTo
     · Accesseurs : total_formate, part_cmu_formatee, part_patient_formatee
     · Scopes : parPeriode($debut, $fin), parEtablissement($id), parRegime($r), validees()
 
   - app/Models/Cmu/PriseEnChargeActe.php avec relations acte() et pec()
 
3. Créer app/Services/Cmu/EligibiliteService.php
 
   Méthode publique verifier(string $ius): EligibiliteDTO
   - Charger le dossier par IUS
   - Si introuvable : retourner DTO avec eligible=false, motif='IUS inconnu'
   - Calculer l'éligibilité selon spec §5.2 :
     · statut IN (ACTIF, ACTIF_EN_RETARD) AND regime=RGB → eligible=true, taux=80
     · statut = RAM_ACTIF AND regime=RAM → eligible=true, taux=100
     · autres → eligible=false, motif selon statut
   - Retourner DTO contenant : ius, nom_complet, regime, statut, eligible (bool), taux_pec (int), ayants_droit (liste simplifiée), alertes (array de messages : carte expirée, réévaluation RAM requise, etc.)
 
4. Créer app/DTO/Cmu/EligibiliteDTO.php : readonly class avec les propriétés ci-dessus et une méthode toArray().
 
5. Créer l'API interne consommable par les autres modules MSanté :
   Route::get('/api/cmu/eligibilite/{ius}', [\App\Http\Controllers\Api\Cmu\EligibiliteController::class, 'verifier'])->middleware('auth:sanctum');
   Réponse JSON 200 avec le DTO, ou 404 si IUS inconnu.
 
6. Tests :
   - tests/Feature/Cmu/EligibiliteTest.php : cas ACTIF, ACTIF_EN_RETARD, SUSPENDU, RAM_ACTIF, inconnu
 
Message de commit : feat(pec): tables prises en charge et service eligibilite



	P6.2    Écran prise en charge au guichet

	Objectif : implémenter l'écran de prise en charge reproduisant FIDÈLEMENT maquettes/cmu-prise-en-charge.html.
 
PRÉALABLE : ouvrir maquettes/cmu-prise-en-charge.html. Observer la grille des catégories avec onglets, le catalogue d'actes en cartes, le panneau sticky droit avec la barre 80/20 visualisée en gradient vert/or, la carte bénéficiaire avec badge régime. Reproduire ces éléments.
 
CHARTE : tokens Tailwind cmu-* uniquement. Composants x-cmu.* obligatoires. Bande tricolore via <x-cmu.flag-edge />. Le badge régime utilise : bg-cmu-green-800 text-cmu-gold-400 pour RGB (80%), bg-cmu-green-900 text-cmu-gold-400 avec liseré or pour RAM (100%).
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer Livewire Cmu\PriseEnCharge\NouvellePriseEnCharge.
 
   Propriétés :
   - recherche_ius, recherche_telephone
   - dossier (résultat de recherche)
   - eligibilite (DTO)
   - patient_cible (titulaire ou ayant droit sélectionné)
   - categorie_active (CONS/BIO/IMG/EXP/SOI/PHA)
   - actes_disponibles (filtrés par type d'établissement courant)
   - actes_selectionnes (collection avec quantité)
   - totaux_calcules (total_actes, part_cmu, part_patient)
 
   Méthodes :
   - rechercher() : appelle EligibiliteService
   - selectionnerPatient(int $ayantDroitId = null) : détermine si PEC pour titulaire ou ayant droit
   - changerCategorie(string $cat)
   - ajouterActe(int $acteId)
   - retirerActe(int $index)
   - modifierQuantite(int $index, int $qte)
   - recalculerTotaux() : en fonction du régime et du statut
   - genererPriseEnCharge() :
     · Vérifier à nouveau l'éligibilité (au cas où)
     · Créer PriseEnCharge avec regime_applique, taux_pec, montants calculés et VERSION nomenclature en cours
     · Créer les PriseEnChargeActe associés
     · Statut VALIDEE
     · Afficher modal de succès avec numéro PEC et montants
     · Proposer impression du ticket PEC
 
2. Vue Blade : reproduction de cmu-prise-en-charge.html :
   - Barre de recherche en haut
   - Carte bénéficiaire avec badge régime
   - Catalogue d'actes en grille avec filtres catégorie
   - Panneau sticky droit avec récapitulatif, barre 80/20 visualisée, total
   - Actions Annuler / Générer
 
3. Route : Route::get('/cmu/prise-en-charge/nouvelle', NouvellePriseEnCharge::class)->middleware('cmu.auth')->name('cmu.pec.nouvelle');
 
4. Policy PriseEnChargePolicy : create autorisé aux AGENT_CMU_ENROLEMENT uniquement.
 
Tests : feature tests couvrant PEC RGB (80/20), PEC RAM (100/0), refus sur dossier SUSPENDU.
 
Message de commit : feat(pec): ecran nouvelle prise en charge avec calcul split



	P6.3    Ticket PEC PDF et impression

	Objectif : générer un ticket PDF de prise en charge avec l'identité CMU.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer la vue resources/views/cmu/pdf/ticket-pec.blade.php :
   - Format A5 portrait
   - En-tête République de Guinée + MSHP + logo CMU
   - Identification établissement (code + nom)
   - Numéro PEC et date/heure
   - Bloc bénéficiaire : nom, IUS, régime, photo si disponible
   - Liste des actes : code, libellé, tarif, quantité, total
   - Ligne de totaux : total actes, part CMU (80% ou 100%), part patient (20% ou 0%)
   - Cachet de l'établissement et signature agent
   - QR code encodant le numéro PEC (pour vérification ultérieure)
   - CSS table-based compatible DomPDF
 
2. Créer app/Services/Cmu/TicketPecPdfService.php :
   - genererPour(PriseEnCharge $pec): string (retourne le chemin PDF)
   - Sauvegarde dans storage/app/cmu/tickets/PEC-YYYY-MM-NNNNNN.pdf
 
3. Dans NouvellePriseEnCharge (P6.2), ajouter la méthode telechargerTicket(int $pecId) qui retourne le PDF en réponse HTTP.
 
4. Ajouter dans le dashboard agent une section "Dernières PEC du jour" avec bouton d'impression ticket pour chaque.
 
5. Tests : générer une PEC, vérifier que le PDF est créé, ouvrir manuellement pour validation visuelle.
 
Message de commit : feat(pec): ticket PDF imprimable pour prise en charge


PHASE
7  Cotisations
Prélèvement mensuel, opérateurs, gestion des échecs — 3 prompts
	P7.1    Migrations domaine 5 et gateway opérateur mock

	Objectif : créer les tables de cotisations et un gateway mock pour MTN/Orange en attente des API réelles.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer les migrations :
   - create_cmu_cotisation_prelevement_table selon §7.5
   - create_cmu_reversement_operateur_table selon §7.5
   - create_cmu_caisse_mouvement_table selon §7.5
 
   Utiliser BIGINT pour les montants cumulés (les montants unitaires en INTEGER suffisent, mais les agrégats peuvent dépasser 2 milliards).
 
2. Créer les modèles Eloquent correspondants avec leurs relations et scopes :
   - CotisationPrelevement avec scopes reussies(), echouees(), parPeriode($mois)
   - ReversementOperateur
   - CaisseMouvement avec scope entrees(), sorties()
 
3. Créer l'interface app/Services/Cmu/Gateway/OperateurGatewayInterface.php :
   - preleverGateway(string $numero, int $montantGnf, string $reference): GatewayResultDTO
   Le DTO contient : succes (bool), reference_transaction (?string), code_retour, message.
 
4. Créer deux implémentations :
   - app/Services/Cmu/Gateway/MtnMomoGateway.php
   - app/Services/Cmu/Gateway/OrangeMoneyGateway.php
   
   En mode local/dev, les deux implémentations sont des mocks :
   - Succès dans 85% des cas (aléatoire pseudo-déterministe basé sur le numéro)
   - Échec avec code simulé (SOLDE_INSUFFISANT, NUMERO_INVALIDE, OPERATION_REFUSEE) dans 15% des cas
   - Temps de réponse simulé (sleep 100ms)
   - Log dans cmu_notification le contenu du SMS simulé
   
   En production, ces classes appelleront les vraies API (à implémenter plus tard après contractualisation MTN/Orange).
 
5. Enregistrer un service factory app/Services/Cmu/Gateway/GatewayFactory.php qui retourne le bon gateway selon la chaîne 'MTN' ou 'ORANGE'.
 
Message de commit : feat(cotisation): tables cotisations et gateway operateur mock



	P7.2    Commande artisan de prélèvement mensuel

	Objectif : implémenter la tâche planifiée de prélèvement mensuel selon spec §3.3.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer la commande app/Console/Commands/CmuPreleverCotisations.php
   Signature : cmu:preleverCotisations {--dry-run} {--mois=}
 
2. Logique selon spec §3.3 :
   - Déterminer la période (--mois ou mois courant)
   - Sélectionner tous les dossiers RGB avec statut IN (ACTIF, ACTIF_EN_RETARD)
   - Pour chaque dossier :
     · Récupérer le profil cotisant → montant
     · Récupérer le téléphone principal (est_principal = TRUE)
     · Vérifier qu'il n'existe pas déjà une tentative pour cette période
     · Créer la ligne cmu_cotisation_prelevement en EN_ATTENTE
     · Appeler le gateway correspondant à l'opérateur
     · Mettre à jour le statut (SUCCES / ECHEC) et la reference_transaction
     · Si --dry-run : ne rien persister, afficher simplement un résumé
   - Afficher un résumé à la fin : nombre traité, nombre réussis, nombre échoués, montant total collecté
 
3. Créer la commande app/Console/Commands/CmuTraiterResultatsCotisations.php
   Signature : cmu:traiterResultatsCotisations {--mois=}
 
   Logique (spec §3.3, traitement du 5 du mois) :
   - Pour chaque dossier actif, compter les échecs consécutifs sur les 3 derniers mois
   - Appliquer la machine à états :
     · 0 échec → reste ACTIF (ou repasse ACTIF si ACTIF_EN_RETARD/SUSPENDU + succès ce mois-ci)
     · 1 échec consécutif (ce mois) → ACTIF_EN_RETARD + SMS rappel
     · 2 échecs consécutifs ou plus → SUSPENDU + SMS + notification établissement
   - Utiliser DossierWorkflow pour chaque transition
 
4. Enregistrer les 2 commandes dans le scheduler app/Console/Kernel.php :
   $schedule->command('cmu:preleverCotisations')->monthlyOn(1, '06:00');
   $schedule->command('cmu:traiterResultatsCotisations')->monthlyOn(5, '08:00');
 
5. Tests Feature dans tests/Feature/Cmu/CotisationMensuelleTest.php :
   - Scénario dossier à jour : prélèvement réussi → reste ACTIF
   - Scénario premier échec : passage ACTIF_EN_RETARD
   - Scénario deuxième échec consécutif : passage SUSPENDU
   - Scénario régularisation : un SUSPENDU qui paie repasse ACTIF avec compteur à 0
 
Message de commit : feat(cron): commandes de prelevement et traitement cotisations



	P7.3    Reversements opérateurs et mouvements caisse

	Objectif : implémenter la comptabilisation des reversements mensuels opérateur vers la Caisse.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer app/Services/Cmu/CaisseService.php
 
   Méthodes :
   - enregistrerReversement(string $operateur, string $periode, int $montantCollecte, int $commission, string $referenceVirement): ReversementOperateur
     · Calculer montantReverse = montantCollecte - commission
     · Créer cmu_reversement_operateur
     · Créer un cmu_caisse_mouvement type ENTREE_REVERSEMENT avec sens CREDIT
     · Mettre à jour le solde apres (calculé dynamiquement depuis la dernière ligne)
 
   - enregistrerDotationEtat(int $montant, string $reference): CaisseMouvement
     · Crée un mouvement ENTREE_DOTATION_ETAT (dotation RAM annuelle)
 
   - enregistrerRemboursement(DossierRemboursement $dr): CaisseMouvement
     · Crée un mouvement SORTIE_REMBOURSEMENT avec sens DEBIT
 
   - soldeCourant(): int
     · Retourne le solde_apres_gnf du dernier mouvement
 
2. Créer la commande cmu:genererBrouillonReversements {--periode=} qui, pour chaque opérateur (MTN, ORANGE) :
   - Calcule le montant collecté du mois = SUM des prélèvements en SUCCES sur la période
   - Calcule la commission estimée (5% par défaut, paramétrable via cmu_parametre)
   - Crée un brouillon de cmu_reversement_operateur en statut EN_ATTENTE
   Les agents de la Caisse confirmeront manuellement quand le virement bancaire arrivera.
 
3. Créer un écran Livewire Cmu\Caisse\SuivíReversements (rôle CAISSE_NATIONALE) :
   - Liste des reversements en attente et confirmés
   - Bouton "Confirmer réception" qui demande la référence du virement bancaire reçu et crée le mouvement caisse
   - Total reversé par opérateur et par période
 
4. Tests : enregistrement d'un reversement, vérification du mouvement caisse et du solde.
 
Message de commit : feat(caisse): service reversements operateurs et mouvements comptables


PHASE
8  Remboursements
Consolidation mensuelle, instruction, paiement — 3 prompts
	P8.1    Migrations domaine 7 et consolidation mensuelle

	Objectif : créer les tables de remboursement et la tâche de consolidation mensuelle automatique.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer les migrations :
   - create_cmu_dossier_remboursement_table selon §7.7
   - create_cmu_dossier_remboursement_ligne_table selon §7.7
   Contrainte : UNIQUE (etablissement_id, periode_mois) sur cmu_dossier_remboursement.
 
2. Créer les modèles avec relations : DossierRemboursement, DossierRemboursementLigne.
 
3. Créer app/Services/Cmu/RemboursementConsolidationService.php :
 
   Méthode consoliderMois(string $periode): int (nombre de dossiers créés)
   Pour chaque établissement ACTIF :
   - Récupérer toutes les PriseEnCharge avec statut VALIDEE sur la période, non encore incluses
   - Si aucune : ne pas créer de dossier
   - Sinon :
     · Créer cmu_dossier_remboursement en EN_COURS_DE_FINALISATION
     · Calculer et stocker les totaux : nombre_pec, total_actes_gnf, total_cmu_gnf, total_ticket_moderateur_gnf
     · Calculer les ventilations RGB/RAM séparément
     · Créer les cmu_dossier_remboursement_ligne, une par PEC
     · Mettre à jour chaque PEC pour y écrire inclue_dans_remboursement_id
     · Numéroter le dossier RBT-EEEE-YYYY-MM (EEEE = code établissement)
 
4. Créer la commande cmu:consoliderRemboursements qui appelle le service pour le mois précédent.
   Scheduler : $schedule->command('cmu:consoliderRemboursements')->monthlyOn(1, '02:00');
 
5. Créer un listener qui, à la consolidation, notifie les AGENT_CMU_FACTURATION de chaque établissement concerné (notification in-app + email optionnel).
 
6. Tests : consolidation d'un mois avec 2 établissements ayant chacun 3 PEC RGB et 2 PEC RAM. Vérifier que chaque dossier contient les bons totaux et ventilations.
 
Message de commit : feat(remboursement): consolidation mensuelle automatique des dossiers



	P8.2    Dashboard et suivi facturation établissement

	Objectif : implémenter le dashboard de l'agent facturation reproduisant FIDÈLEMENT maquettes/cmu-dashboard-hopital.html.
 
PRÉALABLE : ouvrir maquettes/cmu-dashboard-hopital.html. Observer le hero remboursement avec stepper 6 états horizontal, le graphique quotidien en barres, le donut des catégories, l'historique avec badges. Reproduire ces éléments.
 
CHARTE : tokens Tailwind cmu-* uniquement. Composants x-cmu.* obligatoires. Le stepper 6 états utilise : pastilles circulaires reliées par lignes fines, état actif en cmu-gold-500, validé en cmu-green-700, à venir en gray-300. Bande tricolore via <x-cmu.flag-edge />.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer Livewire Cmu\Facturation\DashboardFacturation (rôle AGENT_CMU_FACTURATION).
 
   Propriétés :
   - etablissement (de l'utilisateur connecté)
   - periode_active (par défaut mois précédent)
   - dossier_remboursement (courant pour la période active)
   - historique_dossiers (12 derniers mois)
   - stats : total_pec, total_cmu, ventilation RGB/RAM, delai_moyen_paiement
 
   Méthodes :
   - changerPeriode(string $periode)
   - consulterPec(int $pecId) → ouvre modal avec détail
   - signalerAnomalie(int $pecId, string $motif) → statut de ligne passe en SIGNALEE
   - soumettreADossier() (P8.3)
 
2. Vue Blade : reproduction de cmu-dashboard-hopital.html avec :
   - Hero remboursement avec stepper 6 états (EN_COURS → SOUMIS → INSTRUIT → APPROUVE → EN_ATTENTE_PAIEMENT → PAYE)
   - Graphique quotidien des PEC du mois courant
   - Donut par catégorie d'actes
   - Historique des dossiers avec badges de statut
   - Bouton "Soumettre à la Caisse" quand le dossier est en EN_COURS_DE_FINALISATION
 
3. Route : Route::get('/cmu/facturation/dashboard', DashboardFacturation::class)->name('cmu.facturation.dashboard');
 
4. Policy DossierRemboursementPolicy :
   - view : agent facturation de l'établissement OU directeur établissement OU rôles Caisse/Admin
   - soumettre : agent facturation de l'établissement
 
Message de commit : feat(facturation): dashboard suivi remboursement etablissement



	P8.3    Soumission et instruction Caisse nationale

	Objectif : implémenter le workflow de soumission du dossier par l'établissement et d'instruction par la Caisse.
 
Actions à réaliser :
 
1. Dans DashboardFacturation, implémenter soumettreALaCaisse() :
   - Vérifier que le dossier est bien en EN_COURS_DE_FINALISATION
   - Modal de confirmation demandant mot de passe de l'agent (ou du directeur si présent)
   - Générer le PDF officiel du dossier de remboursement (DomPDF, vue cmu/pdf/dossier-remboursement.blade.php)
   - Passer statut → SOUMIS_CAISSE
   - Verrouiller : aucune ligne ne peut plus être modifiée après
   - Notification aux agents CAISSE_NATIONALE
 
2. Créer Livewire Cmu\Caisse\FileInstruction (rôle CAISSE_NATIONALE) :
   - Liste des dossiers en SOUMIS_CAISSE
   - Filtres par établissement, région, ancienneté
   - Panneau de détail avec toutes les lignes PEC
   
   Actions :
   - approuver() : passe APPROUVE, crée le mouvement SORTIE_REMBOURSEMENT en attente de paiement
   - approuverPartiellement() : modal permettant de rejeter certaines lignes avec motif → statut APPROUVE_PARTIELLEMENT
   - retournerPourComplement() : passe RETOURNE_POUR_COMPLEMENT, motif obligatoire, notification établissement
   - rejeter() : passe REJETE, motif obligatoire
 
3. Créer Livewire Cmu\Caisse\OrdonnancementPaiement :
   - Liste des dossiers APPROUVE ou APPROUVE_PARTIELLEMENT en attente de virement
   - Bouton "Marquer comme payé" qui demande la référence du virement bancaire
   - Génère l'avis de paiement PDF (vue cmu/pdf/avis-paiement.blade.php)
   - Passe statut → PAYE, enregistre reference_virement
 
4. Routes :
   Route::get('/cmu/caisse/instruction', FileInstruction::class)->middleware('cmu.auth');
   Route::get('/cmu/caisse/paiements', OrdonnancementPaiement::class)->middleware('cmu.auth');
 
5. Tests :
   - Soumission → verrouillage effectif des lignes
   - Approbation → mouvement caisse créé en attente
   - Paiement → mouvement caisse finalisé, avis PDF généré
 
Message de commit : feat(caisse): soumission et instruction des dossiers de remboursement


PHASE
9  Administration nationale
Gestion établissements, utilisateurs, nomenclature — 2 prompts
	P9.1    Gestion des établissements et utilisateurs

	Objectif : implémenter les écrans d'administration nationale pour gérer les établissements et les comptes utilisateurs.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer Livewire Cmu\Admin\GestionEtablissements (rôle ADMIN_CMU ou SUPER_ADMIN_CMU) :
   - Table de tous les établissements avec filtres (type, région, statut)
   - Bouton "Nouvel établissement" ouvre un formulaire complet (tous les champs de cmu_etablissement)
   - Édition inline possible
   - Action "Suspendre/Réactiver" avec motif
   - Action "Voir les utilisateurs de cet établissement"
 
2. Créer Livewire Cmu\Admin\GestionUtilisateurs :
   - Table de tous les utilisateurs avec filtres (rôle, établissement, actif)
   - Bouton "Nouvel utilisateur" :
     · Formulaire : nom, prénoms, email, téléphone, rôle, établissement (si rôle établissement)
     · Génère un mot de passe temporaire (16 chars)
     · Envoie un email d'invitation (en local : log uniquement)
     · Force doit_changer_mdp = true
   - Actions : désactiver, réassigner rôle, réinitialiser mot de passe
 
3. Créer Livewire Cmu\Admin\GestionProfils (gestion des profils cotisants) :
   - Liste des versions du référentiel profil
   - Bouton "Nouvelle version" qui clone la version en vigueur en brouillon
   - Édition des montants sur brouillon
   - Workflow : brouillon → publication avec date d'effet → remplacement automatique de l'ancienne version
 
4. Routes groupées :
   Route::prefix('/cmu/admin')->middleware('cmu.auth')->group(function () {
     Route::get('/etablissements', GestionEtablissements::class)->name('cmu.admin.etablissements');
     Route::get('/utilisateurs', GestionUtilisateurs::class)->name('cmu.admin.utilisateurs');
     Route::get('/profils', GestionProfils::class)->name('cmu.admin.profils');
   });
 
5. Policies :
   - EtablissementPolicy : create/update/delete réservés à ADMIN_CMU et SUPER_ADMIN_CMU
   - UtilisateurPolicy : idem + restriction : un ADMIN_CMU ne peut pas créer un SUPER_ADMIN_CMU
 
Message de commit : feat(admin): gestion nationale etablissements utilisateurs et profils



	P9.2    Gestion nomenclature et tarifs

	Objectif : implémenter l'écran de gestion nomenclature reproduisant FIDÈLEMENT maquettes/cmu-nomenclature.html.
 
PRÉALABLE : ouvrir maquettes/cmu-nomenclature.html. Observer la bannière comparant version en vigueur et brouillon, le diff summary avec 3 stats (+ajoutés, modifiés, supprimés), la grille tarifaire 9 colonnes avec en-têtes verts par type d'établissement, les pastilles "Ajouté v3.x" et "Tarif modifié" en or pour les modifications.
 
CHARTE : tokens Tailwind cmu-* uniquement. Composants x-cmu.* obligatoires. Bandeau version en vigueur = carte vert foncé avec pattern doré filigrané. Brouillon = carte blanche avec liseré gold-500 à gauche. Bande tricolore via <x-cmu.flag-edge />.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer Livewire Cmu\Admin\GestionNomenclature (rôle ADMIN_CMU).
 
   Propriétés :
   - versions (toutes les versions : publiée, brouillon, archivées)
   - version_active (la version publiée en vigueur)
   - version_brouillon (brouillon en cours s'il existe)
   - actes_filtres (par catégorie), recherche
   - acte_selectionne (pour édition)
 
   Méthodes :
   - creerBrouillon() : clone la version en vigueur en brouillon
   - editerActe(int $acteId) : ouvre modal d'édition (libelle, description, ordre_affichage)
   - editerTarif(int $acteId, string $typeEtab) : modifie un tarif dans le brouillon
   - ajouterActe() : crée un nouvel acte dans le brouillon
   - retirerActe(int $acteId) : désactive un acte
   - publierBrouillon(string $referenceArrete, string $dateEffet) :
     · Validation : au moins une modification, date_effet >= aujourd'hui
     · Passe la version en vigueur à statut REMPLACE, date_fin_effet = veille date_effet nouvelle
     · Passe le brouillon à PUBLIE
     · Si date_effet <= aujourd'hui : devient immédiatement la version active
 
2. Vue Blade : reproduction fidèle de cmu-nomenclature.html :
   - Bannière versions (en vigueur + brouillon) avec diff summary (+ajoutés, modifiés, supprimés)
   - Stats : actes, catégories, types d'établissement, tarif moyen
   - Filtres par catégorie en onglets
   - Grille tarifaire 9 colonnes (code, libellé, catégorie, 5 niveaux de tarifs, actions)
   - Pastilles "Ajouté v3.x" et "Tarif modifié v3.x" visibles sur le brouillon
 
3. Route : Route::get('/cmu/admin/nomenclature', GestionNomenclature::class)->middleware('cmu.auth');
 
4. Écran de simulation tarifaire (bonus) : Livewire SimulationActe où un utilisateur saisit un acte et voit le coût pour un bénéficiaire RGB vs RAM dans chaque type d'établissement.
 
Message de commit : feat(admin): gestion nomenclature et tarifs avec versionnement


PHASE
10  Supervision et statistiques
Tableau de bord national et reporting — 2 prompts
	P10.1    Dashboard agent et supervision nationale

	Objectif : implémenter deux écrans reproduisant FIDÈLEMENT maquettes/cmu-dashboard-agent.html et maquettes/cmu-supervision-nationale.html.
 
PRÉALABLE : ouvrir les deux maquettes. Sur le dashboard agent : observer les 4 KPIs, le tableau des dossiers, le graphique d'activité, les actions rapides. Sur la supervision nationale : observer la cartographie des 8 régions en hexagones SVG, le flux financier en 3 blocs reliés, la courbe de croissance 12 mois avec aire dégradée, le donut par type d'établissement.
 
CHARTE : tokens Tailwind cmu-* uniquement. Composants x-cmu.* obligatoires. La carte des 8 régions est REPRODUITE TELLE QUELLE depuis maquettes/cmu-supervision-nationale.html (SVG inline avec positions hexagonales exactes, gradient de vert selon intensité, Conakry en vert foncé avec étoile dorée de capitale). Bande tricolore via <x-cmu.flag-edge />.
 
Actions à réaliser :
 
1. Livewire Cmu\Agent\Tableau (rôles AGENT_CMU_ENROLEMENT, AGENT_CMU_FACTURATION) :
   - 4 KPIs :
     · Dossiers du jour (enrôlements initiés aujourd'hui)
     · En attente validation (statut SOUMIS par l'agent connecté)
     · Validés ce mois (statut VALIDE ce mois)
     · Rejetés ce mois
   - Liste des dossiers récents (20 derniers) avec statuts
   - Graphique activité 7 derniers jours (bar chart enrôlements/jour)
   - Actions rapides (liens vers Enrôlement, PEC, Recherche IUS, Réédit carte)
 
2. Livewire Cmu\Supervision\TableauNational (rôles SUPER_ADMIN_CMU, ADMIN_CMU) :
   - KPIs nationaux : citoyens enrôlés, établissements actifs/total, préfectures couvertes/38, cotisations du mois en cours
   - Panneau carte : 8 hexagones régions avec effectif enrôlements (utiliser SVG inline comme dans la maquette)
   - Panneau flux financier : 3 blocs (cotisations collectées, caisse nationale, remboursements sortis)
   - Courbe croissance 12 mois
   - Donut par type d'établissement (PEC ce mois)
   - Top 5 établissements par volume de remboursement
 
3. Toutes les requêtes statistiques dans app/Services/Cmu/Reporting/StatsService.php avec méthodes :
   - kpisNationaux(): array
   - enrolementsParRegion(string $periode): Collection
   - fluxFinancier(string $periode): array
   - croissance12Mois(): Collection
   - topEtablissements(int $limite = 5, string $periode): Collection
   
   Utiliser raw SQL via DB::select() pour les agrégations complexes (pattern OLYMPE habituel).
 
4. Caching : StatsService cache les résultats 5 minutes via Cache::remember.
 
5. Routes :
   Route::get('/cmu/tableau-de-bord', Tableau::class)->middleware('cmu.auth');
   Route::get('/cmu/supervision', TableauNational::class)->middleware('cmu.auth');
 
Message de commit : feat(supervision): dashboards agent et supervision nationale



	P10.2    Exports et rapports mensuels automatisés

	Objectif : générer les rapports mensuels officiels téléchargeables par le ministère.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer app/Services/Cmu/Reporting/RapportMensuelService.php
 
   Méthode : genererRapportMensuel(string $periode): string (chemin du PDF)
   
   Contenu du rapport :
   - Page de garde : République de Guinée + MSHP + période + version
   - Synthèse nationale : effectifs, flux financiers, taux de couverture
   - Ventilation par région : tableau 8 régions × indicateurs
   - Top 20 établissements : volume enrôlements + PEC + remboursements
   - Évolution sur 12 mois (graphiques simples)
   - Annexe technique : erreurs de paiement, taux de suspension, taux de régularisation
 
   Utiliser DomPDF, template en resources/views/cmu/pdf/rapport-mensuel.blade.php.
 
2. Export XLSX pour analyse fine :
   - Commande artisan cmu:exporterDonneesMois --periode=YYYY-MM
   - Génère un fichier Excel multi-feuilles via Laravel-Excel (Maatwebsite) :
     · Feuille 1 : Adhérents (IUS, nom, régime, profil, statut, établissement, date_enrôlement)
     · Feuille 2 : PEC (num PEC, date, IUS, actes, montants, établissement)
     · Feuille 3 : Cotisations (période, dossier_id, opérateur, statut, montant)
     · Feuille 4 : Remboursements (numéro, établissement, période, montant, statut)
 
3. Écran de téléchargement Livewire Cmu\Supervision\Rapports (rôle ADMIN_CMU) :
   - Liste des rapports générés (un par mois)
   - Bouton "Générer rapport du mois en cours"
   - Téléchargement PDF + XLSX
 
4. Scheduler : $schedule->command('cmu:genererRapportMensuel')->monthlyOn(10, '03:00');
   Cette commande déclenche le service et sauvegarde le PDF dans storage/app/cmu/rapports/.
 
Message de commit : feat(reporting): rapports mensuels PDF et exports XLSX


PHASE
11  Finitions
Audit, notifications, déploiement — 3 prompts
	P11.1    Audit log et table de notifications

	Objectif : implémenter la traçabilité globale et le système de notifications.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer la migration create_cmu_audit_log_table selon §7.8 (partitionnée mensuellement).
   Utiliser un trigger PostgreSQL ou gérer le partitionnement applicatif.
   Alternative plus simple : table non partitionnée avec index sur (horodatage DESC).
 
2. Créer la migration create_cmu_notification_table selon §7.8.
 
3. Créer app/Services/Cmu/Audit/AuditLogger.php
   
   Méthode log(string $action, string $entite, int $entiteId, array $details = []): void
   - Insère dans cmu_audit_log avec ip_source, user_agent, utilisateur courant
 
4. Créer un trait App\Traits\AuditableModel qui, sur tout modèle qui l'utilise, déclenche des logs automatiques sur updated et deleted avec les champs modifiés stockés en JSON.
 
5. Appliquer le trait sur les modèles sensibles : Dossier, Carte, PriseEnCharge, DossierRemboursement, ProfilCotisant, TarifActe.
 
6. Créer app/Services/Cmu/Notification/NotificationDispatcher.php
   
   Méthodes :
   - envoyerSms(string $numero, string $type, string $contenu, ?int $dossierId = null)
   - envoyerEmail(string $email, string $sujet, string $vue, array $donnees)
   
   Chaque envoi est d'abord loggé dans cmu_notification puis dispatché vers le provider (en dev : log uniquement; en prod : Orange Guinée SMS API ou mail Laravel).
 
7. Écran Livewire Cmu\Admin\Audit (rôle SUPER_ADMIN_CMU) :
   - Timeline filtrable des 10 000 dernières entrées audit
   - Filtres par utilisateur, action, entité, période
 
Message de commit : feat(audit): journalisation audit et dispatcher notifications



	P11.2    Commandes d'exploitation et santé

	Objectif : préparer les outils d'exploitation pour la production.
 
Actions à réaliser :
 
1. Étendre la commande cmu:health créée en P0.1 :
   - Vérifier toutes les connexions DB
   - Vérifier que les tables critiques existent
   - Vérifier qu'il existe au moins un super admin actif
   - Vérifier la disponibilité de storage/app/cmu/ en écriture
   - Vérifier que la clé CMU_IUS_HMAC_KEY est définie et a au moins 32 caractères
   - Vérifier qu'il existe une version de nomenclature PUBLIE en vigueur
   - Retourner code de sortie 0 ou 1
 
2. Créer cmu:statistiques --periode=YYYY-MM
   Affiche en console un résumé texte des stats du mois pour monitoring.
 
3. Créer cmu:nettoyerBrouillons --age=30
   Supprime (soft delete) les dossiers BROUILLON inactifs depuis plus de 30 jours.
 
4. Créer cmu:renouvelerCartesExpirees
   Scheduler mensuel : pour chaque dossier ACTIF/RAM_ACTIF dont la carte expire dans moins de 60 jours, émet automatiquement une nouvelle carte et notifie le bénéficiaire.
 
5. Créer cmu:marquerRamAReevaluer
   Scheduler hebdomadaire : positionne en RAM_A_REEVALUER les dossiers RAM_ACTIF dont la date_prochaine_reevaluation est dépassée.
 
6. Créer cmu:sauvegarderBase --destination=path
   Lance un pg_dump de la base cmu_bd26 vers le chemin spécifié (Windows Server : utiliser le chemin UNC).
 
7. Configurer toutes ces commandes dans le scheduler.
 
Message de commit : feat(ops): commandes artisan d exploitation et health check complet



	P11.3    Documentation développeur et README

	Objectif : produire la documentation technique du projet pour les futurs développeurs.
 
Actions à réaliser :
 
1. Créer README.md à la racine contenant :
   - Présentation du projet (CMU Guinée, stack, opérateur e-MSanté)
   - Prérequis (PHP 8.3+, PostgreSQL 16, Composer, Node 20+)
   - Installation locale étape par étape
   - Variables d'environnement critiques (avec lien vers .env.example)
   - Commande de démarrage local (php artisan serve + npm run dev)
   - Comptes de test créés par les seeders
   - Liste des commandes artisan métier avec leurs usages
   - Liens vers specification/cmu-specification.docx
 
2. Créer docs/architecture.md :
   - Schéma ASCII des bases multi-connexion
   - Explication du découpage en domaines (8 domaines de la spec)
   - Conventions de code du projet
   - Pattern OLYMPE : raw SQL pour reporting, Eloquent pour CRUD
 
3. Créer docs/deployement-iis.md :
   - Procédure de déploiement sur Windows Server + IIS
   - Configuration du pool d'application
   - Permissions storage/ et bootstrap/cache/
   - Configuration des tâches planifiées Windows pour le scheduler Laravel
   - Configuration du certificat SSL
 
4. Créer docs/api-interne.md :
   - Documentation des endpoints d'API interne (éligibilité, etc.)
   - Format des réponses
   - Exemples curl
 
5. Créer CONTRIBUTING.md :
   - Convention de nommage des branches (feature/NN-description)
   - Convention des messages de commit (français, impératif)
   - Procédure de revue
   - Tests obligatoires avant merge
 
6. Mettre à jour ETAT_AVANCEMENT.md pour marquer toutes les phases terminées, et indiquer les évolutions futures identifiées pendant le développement.
 
Message de commit : docs: documentation complete du projet CMU
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